JavaWeb课程设计六人小组分工方案

（题目一：科研论文在线投稿及管理系统）

小组成员：杨尧天、李振梁、段泓冰、张恺洋、张力琼、卢欣怡

日期：2025年12月15日

一、分工原则

1. 严格按照任务书要求，仅按“功能模块”进行分工，不以“前端/后端/数据库/文档”等方式拆分。

2. 每位成员对所负责模块承担“需求梳理—页面与交互—业务流程—数据表与接口—自测与演示—模块说明文档”全链路责任，确保个人工作量均衡且可独立验收。

3. 公共能力（登录/权限校验、统一风格、公共实体与枚举、状态流转字典等）由组长牵头制定，所有成员按统一约定对接，避免集成返工。

二、人员分工与模块责任

| 成员 | 模块负责人（按功能划分） | 主要职责（验收要点） | 交付物（可检查） |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨尧天（组长） | 用户与权限中心 + 系统管理（日志/审计） + 总集成 | 用户登录/退出、重置密码、个人信息维护；登录成功后显示用户名、禁止未登录直访等统一规则 用户管理：账号增删改查、注册审核、禁用/重置、角色分配 权限管理：角色权限模板、菜单/按钮级权限校验 系统管理：运行监控入口、操作日志/审计查询与筛选 总集成：公共实体/枚举、路由导航、联调问题收敛与版本发布 | 用户/权限/系统管理模块页面与接口 权限模板与校验说明（含角色权限矩阵） 操作日志查询页与示例数据 集成清单：公共枚举、路由、配置项 |
| 李振梁 | 主编（EIC）决策台 + 审稿人库管理 | 稿件全览与筛选、查看稿件详情与流转记录 初审（Desk Review）：直接拒稿/送审、分配编辑 终审决策：录用/拒稿/修回（含决策理由与通知触发） 审稿人库：新增/维护/审核、按学科/关键词检索，支持邀请注册 牵头维护“稿件状态机字典”（状态、动作、可见范围、转移规则） | 主编决策台页面与接口 审稿人库管理页面与接口 稿件状态机字典（用于全组对接） 关键流程演示用例：初审→指派→终审 |
| 张力琼 | 编辑工作台（邀审/催审/建议/沟通） | 仅处理被指派稿件：列表、筛选、详情、流转节点展示 邀请/替换审稿人：从审稿人库检索并发出邀请 催审与逾期提示：手动催审、催审记录 汇总审稿意见并形成编辑建议，提交主编 与作者/审稿人沟通：系统内消息/邮件中转（按统一消息接口） | 编辑工作台页面与接口 邀审/催审记录与展示 编辑建议提交与展示 沟通消息页面（或模块入口） |
| 卢欣怡 | 审稿人中心（邀请响应—评审—提交意见） | 接受/拒绝审稿邀请（含拒绝理由）并记录 查看被邀请稿件详情与下载稿件文件（脱敏版/公开版） 填写审稿意见：给编辑保密意见、给作者公开意见、评分项与总体建议 提交后状态联动更新，审稿历史与已提交意见可追溯 | 审稿人中心页面与接口 审稿意见表单与校验规则 审稿记录与历史列表 评审提交测试用例（接受/拒绝/提交） |
| 段泓冰 | 作者工作台（投稿—追踪—修回） | 作者注册后个人资料维护、投稿入口与稿件列表 提交新稿件：元数据填写、手稿/附件上传、草稿保存与正式提交 稿件状态追踪：时间线/节点展示、处理意见查看 修回提交：上传修回文件、说明信（Reply Letter）等，支持多轮修回 | 作者工作台页面与接口 投稿表单与附件上传/下载 状态追踪时间线展示 修回流程演示用例：提交→修回→再提交 |
| 张恺洋 | 期刊前台CMS + 内容发布（新闻/公告/征稿通知） + 形式审查入口 | 前台页面：首页、关于期刊、文章与专刊、用户指南、登录/投稿入口等信息展示 内容发布：新闻/公告/征稿通知新增、编辑、删除、发布与列表展示 基础文件管理入口：新闻公告附件上传、下载、删除（按统一文件接口） 形式审查入口：对新稿件进行格式/附件完整性检查并记录处理结果（可与稿件模块联动） | 期刊前台页面与导航 新闻/公告/征稿通知后台管理 内容发布测试数据与展示截图 形式审查处理记录（或入口页面） |

三、模块接口与协作约定（用于联调）

1. 统一登录与权限：所有后台页面均通过统一拦截器/过滤器完成登录校验与权限校验；权限以“角色—功能点”映射维护，避免各模块各自判断。

2. 统一稿件状态机：由“主编决策台”负责人牵头维护状态机字典（状态、事件、可执行角色、转移规则），作者/审稿人/编辑相关模块严格按字典触发状态变更。

3. 统一文件管理：稿件文件、新闻公告附件统一走文件接口（上传/下载/删除），文件命名规则：{稿件ID}_{文件类型}_{版本号}_{时间戳}。

4. 统一日志与消息：关键操作（登录、投稿、邀审、提交意见、做出决策等）写入操作日志；消息通知（系统内消息/邮件中转）采用统一消息接口，确保可追溯。

5. 数据一致性与联调规则：公共实体（User、Manuscript、Review、File、Log、News等）字段命名与枚举值统一，由组长在集成分支维护；各模块提交前需跑通自测用例。

四、阶段计划与验收方式（建议）

阶段1：需求梳理与原型（含角色权限矩阵、流程确认、页面清单）。

阶段2：数据库与接口设计（公共表结构、枚举与状态机、模块接口文档）。

阶段3：模块开发与自测（每人完成各自模块闭环功能与示例数据）。

阶段4：系统集成与联调（按流程串联：作者投稿→编辑邀审→审稿人评审→主编决策→通知与归档）。

阶段5：完整测试与答辩准备（角色分账号演示脚本、问题清单、最终报告汇总）。

五、个人成果归档要求

每位成员需在最终压缩包中提供：①模块关键页面截图；②核心接口与数据库字段说明；③不少于3条可复现的测试用例（含账号/数据/操作步骤）；④个人贡献说明（便于个人评分）。